工作周报

Work Review

**编号**：**TMP-WR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目组** | **The Dark Crystal** | **姓名** | 李源东 |
| **周次** | 4 | | |
| **本周综述** | 1. 完成Character类编码 2. 修复Alien类 3. 绘制主菜单图片 4. 绘制Logo文字 | | |
| **本周建议**  **和意见** | 由于修复Bug的时间比预想中的要多，因此进度有所落后。为解决进度问题，抛弃可选迭代。 | | |
| **下周计划** | 1. 整合并测试整个游戏 | | |